内水发〔2015〕1号

内 江 市 水 务 局

关于印发《2015年全市水务工作要点》的通知

各县（区）水务局，内江经开区经发局，局直属各单位，局机关各科室：

现将《2015年全市水务工作要点》印发给你们。请结合工作实际，认真组织学习，明确工作重点，落实具体举措，全力推进2015年水务工作，确保各项目标任务圆满完成。

内江市水务局

2015年2月8日

2015年全市水务工作要点

2015年是推进幸福美丽内江建设关键年，也是全市水利“十二五”规划收官年，更是全市农村饮水安全决战年、积淀项目盘点年、五年目标谋划年、正风肃纪深化年。为全面做好今年工作，力争取得更大成绩，结合上级有关要求和本系统工作实际，特制定2015年全市水务工作要点。

一、工作思路和目标

1、工作思路。2015年，全市水务系统要按照“负重前进拼目标，抢抓机遇谋新篇”的工作思路，紧紧围绕“再造一个都江堰灌区”目标和市委、市政府战略部署，突出“兴水为民、造福内江”工作主线，以深入实施兴水惠民“五年行动计划”为总揽，遵循“节水优先、引蓄并举、系统治理、因水制宜”的要求，顺应经济发展新常态，改革创新，攻坚克难，奋力完成“十二五”规划农村饮水安全目标任务，全力推进联合水库建设，做好两河口水库和向家坝、长征渠两大引水工程前期工作，着力狠抓江河堤防、小农水重点县、水土流失综合治理、水电增效扩能等项目，全面落实最严格水资源管理制度，有序实施水权改革，深入推进正风肃纪和人才队伍建设，逐步构建高效节水、多元兴水、依法治水、科学管水的水务发展体系，进一步增强水利水资源在全市经济社会发展中的公益性、基础性、战略性作用，为建设幸福美丽内江发挥更好的支撑作用。

2、主要目标。力争投入资金8.5亿元以上，全力推进各类水利项目建设。加快建设联合水库，开工建设两河口水库，启动向家坝灌区一期工程可研编制。新增蓄水能力2440万立方米、节水灌面6.5万亩，新增、恢复灌面9.5万亩，蓄水4.5亿立方米。打造农建综合示范片5个、全域灌溉示范小区9个。完成9个中小河流治理项目。治理水土流失面积120平方公里。解决18万农村人口饮水安全问题，全面完成“十二五”规划农村饮水安全目标任务。

二、工作重点

（一）拼目标，竭力打好“十二五”规划农村饮水安全总决战

3、抓时间节点。切实落实“农村饮水安全决战年”工作要求，围绕5月底前完成2014年及以前建设任务，10月底前全面完成“十二五”规划工程建设任务，12月20日前全面完成项目验收的项目工程建设目标，全力加快推进农村饮水安全工程建设。

4.抓进度协调。积极协调有关单位，加快未开工项目审批，对农村饮水安全项目实行优先财评，并在完成财评后立即开展招标备案、挂网，确保所有项目3月底前全面开工建设。进一步优化在建项目施工方案，保障施工条件，倒排工期，抢抓进度，实行项目环节“工作交单签字制”，做到“周汇总、旬通报”，必要时对施工拖延企业实行区域“黑名单”处理，确保工程100%完工、资金100%到位、人数100%解决、水质100%达标。

5、抓重点工程。把水源工程、集中供水工程、管网延伸工程作为保障农村饮水安全的重点。全力加快中小型水源工程建设，对千吨万人以上的供水工程，尽可能实行双水源或多水源保障。积极推广东兴区椑木集中供水厂的做法，加快规范化骨干集中供水工程建设，提升改造农村现有水厂，增强供水保障能力。要按照城乡供水一体化建设思路，大力推进城市供水管网向农村延伸，建设入村入户管道，提高供水入户率。对集中供水工程或城市供水管网延伸工程未能覆盖的“空白区”，要通过实施严重缺水地区饮水安全和整改检测不合格水井工程来解决当地群众饮水安全问题。

6、抓运行管护。把工程管护摆在与工程建设同等重要的位置，明晰工程产权，明确工程管护主体和运行管理方式，落实管护责任和经费，确保长期发挥效益。加快建立县区供水管理专门机构，落实农村饮水安全专管员，实施集中供水专业化管理和联户供水、分散供水协会管护。落实农村饮水安全工程维修养护基金，确保工程日常维护和更新改造所需。要争取党委、政府重视，尽快落实场地、设备、人员、经费和运行机制，抓好县级水质检测中心建设，保证工作频次，做好水源水质和供水水质监测工作，全力确保水质达标。

7、抓督导考核。建立落实市、县（区）级农村饮水安全工作领导联系制度，实行领导牵头、部门负责，定点联系、协调、解决农村饮水安全工作推进中的系统、重大和疑难问题。要从讲政治的高度，将农村饮水安全工作列入2015年度各级政府和相关部门目标考核的重要内容，定期组织检查督导，定期通报相关情况，促进农村饮水安全各项工作落到实处，确保全面完成“十二五”规划农村饮水安全目标任务。

（二）突攻坚，全力推进重点水利项目

8、抓水源工程。加快联合水库工程建设。加快推进资中两河口前期工作，全力确保年内开工。配合省水利院、宜宾市向办、向家坝灌区建设开发有限责任公司，在10月底前完成向家坝灌区一期工程相关专题报告和可研上报，配合省水利厅在年底前做好可研报告审查工作。积极配合省水利厅、省水利院，推进长征渠引水工程规划修编相关工作。按照《全国抗旱规划实施方案》的要求，完成资中县铜石连通工程、隆昌县红柏引水工程、威远县胜利渠应急工程、仙岩沱水库应急工程等4处引调提工程和16口抗旱应急备用井建设。加快推进隆昌县长桥水库前期工作，尽快开工建设，做好市中区李子林和东兴区雷家庙、闪电冲以及资中县太平、威远县关马沟等新建小型水库建设前期工作，力争挤进“十三五”国家投资计划。

9.抓大中型灌区续建配套与节水改造。编制完成隆昌县石盘滩大型灌区续建配套与节水改造项目六期可研报告并报省发改委审批，加快石盘滩大型灌区2013年度项目建设进度，力争5月底前完工。加快推进市中区黄河镇水库和资中县龙江水库中型灌区节水配套改造项目，确保年底前完成工程建设任务。组织实施好资中县老寨子、东兴区松林等已成中心灌区配套改造省级试点项目建设。

10.抓河流堤防治理。加快推进沱江干流内江城区（椑木段）、资中城区段堤防工程建设，督促内江市政工程管理处加快推进2014年内江城区(圣水寺—农科所段)堤防建设。全力推进东兴区大清流河，资中县归德镇麻柳河、双河镇乌龙河，威远县新场镇威远河支流新场河、越溪镇越溪河，以及隆昌县龙市河防洪治理工程，确保全面完工。

11、抓病险水库除险加固。全面完成124座小型病险水库除险加固工程项目法人验收、蓄水验收和竣工验收；完成2014年中央专项内39座新增病险水库除险加固项目建设任务。

12、抓小农水重点县项目。加快推进市中区、东兴区、资中县和隆昌县小型农田水利重点县项目、“五小水利”工程和中央财政统筹从土地出让收益中计提农田水利建设资金维修养护项目，确保如期完成工程建设任务。

13、抓水土流失综合治理。全面完成资中县2014年度坡耕地水土流失综合治理项目和市中区、东兴区、威远县、隆昌县国家农业综合开发水土保持项目建设任务，力争在考核验收中取得优异成绩。

14、抓节水型社会建设。抓好市中区、资中县全省第一批节水型社会重点县建设各项工作，积极争取东兴区、隆昌县和威远县纳入全省第二批节水型社会建设重点县。

15、抓农建综合示范区和全域灌溉示范小区建设。突出基础设施全面配套、产业规模成片发展、新村建设同步跟进、农民收入稳步增长，结合《县级农田水利综合规划》、《内江市农田水利基本建设综合示范区建设规划（2013—2015年）》、《县级全域灌溉建设十二五规划》等相关规划，以小农水重点县、现代农业、高标准农田等项目为依托，整合水利、农发、农业、国土、交通、林业、扶贫等部门的资金和项目，统筹安排，集中投入，打捆实施，整体推进水土田林路综合治理，确保建成5个万亩农田水利基本建设综合示范区，打造9个塘库相连、水系成网、旱涝保收的全域灌溉示范小区，辐射带动示范区内新型农村经营主体的良性发展。

16、抓农村水电增效扩容项目。加快推进隆昌县、威远县5座农村水电站增效扩容项目，确保年底前完成建设任务。积极做好农村水电发电用水调配工作，全年完成发电量5000万千瓦时。

17、抓中小河流水文监测系统建设。做好中小河流水文监测系统项目一期工程的运行管理，确保建成的雨量站、水位站在2015年汛期有效发挥作用。加快开工建设市中区、东兴区、资中县、隆昌县域内河流水文站，确保2015年10月前完工，年底验收。

18、抓山洪灾害防治项目。开展山洪灾害调查评价，划定危险区，确定预警指标、最佳转移路线和临时安置点等信息，为山洪灾害防治提供更为深入和详细的信息支撑。补充完善山洪灾害非工程措施，实现自动监测站点覆盖全部小流域和暴雨集中区，防治区内所有自然村有必要的预警设施设备，不断拓宽预警信息覆盖范围并提高发布效率。

19、抓项目验收销号。切实落实“积淀项目盘点年”工作要求，按照“分级落实、分类盘点，依责工作、专人负责，规范完善、限时销号”的原则，敏锐积极，全面清理以2008年以来项目为重点的积淀项目，加快工程扫尾、结算审计、验收归档，并随时做好接受上级审计稽查等相关工作。

20、抓项目资金争取。认真清理储备项目，分门别类、规范扎实地做好项目资金争取的前期和基础工作。继续发扬项目资金争取的“四不”精神，积极争取发改、财政等部门的配合支持，加强与水利部和省水利厅的沟通协调，力争全年到位中央和省级项目资金4亿元以上。

21、抓水利规划编制。切实落实“五年目标谋划年”工作要求，提前统筹、及早部署，完成好“十三五”水利改革发展规划编制工作。针对全市水利发展薄弱环节和突出问题，围绕统筹性、科学性、实用性、创新性原则，着力抓好水资源综合规划和农村饮水安全、防汛抗旱减灾、农田水利建设、水土流失治理、水资源开发利用、水资源节约保护等配套规划。

22、抓项目统计规范。强化业务专门统计与规划建设归口统一相衔接的水利项目统计机制，实行专人负责、分级把关、数实相符、台账管理的项目统计上报制度，确保工作数据的完整、准确。

（三）强调控，着力落实最严格水资源管理制度

23、抓最严格水资源管理制度施行。4月底前完成对各县（区）2014年度实行最严格水资源管理制度的考核，争取市政府支持，将考核结果作为“对各县（区）人民政府主要负责人和领导班子综合考核评价的重要依据”，纳入县（区）年度综合目标考评。制定下发落实最严格水资源管理制度相关配套措施，做实“三条红线”管理细胞工程，力争在省政府对我市2014年度工作考核中取得较好成绩。

24、抓水资源管理保护。落实水功能区分级分类的管理制度，6月底前完成隆昌河、龙市河、渔箭河、乌龙河、小青龙河等河流市控水功能区的划定工作。以饮用水水源地保护为重点，完善水功能区监督管理制度，建立水功能区水质达标和纳污总量控制评价体系，加强水质监测和监督检查，组织相关部门和单位在6月底前完成2014年市、县级水资源公报。

25、抓节约用水管理。采取取用水总量控制与定额管理相结合的办法，在2月底以前完成所有纳入取水许可管理单位取用水计划下达。实行计划用水管理，对超计划用水的，严格执行累进水资源费和累进水价加价制度。大力推进工农业节水改造，严格节水“三同时”管理，强化大中型灌区、高用水工业企业、生活服务业用水单位等重点用水单位的节水监督管理。加快推进国控取水户在线监测项目建设，确保4月底前全面完工。

26、抓水资源论证。加强与市级相关部门的沟通协调，积极争取各级政府支持，出台开展规划水资源论证工作的具体办法，落实水资源论证一票否决制度，确保全市经济社会发展与水资源承载能力相适应。

27、抓规费征收。认真执行省政府调整水资源费征收标准规定，严格按照规定的征收范围、对象、标准和程序征收水资源费，做到按月征收，应收尽收。确保全年市级征收水资源费420万元以上，县级征收水资源费55万元以上。做好自备水源污水处理费征收工作。依法征收河道砂石资源费，力争全年征收河道砂石资源费80万元以上。加大水土保持补偿费征收力度，力争全年征收达40万元以上。

28、抓城市水源管理利用。加强甜城湖清洁队管理，增加清洁船只设备，建立健全甜城湖湖面清洁长效机制，突出抓好甜城湖湖面清洁、换水调水补水和饮用水保护区管理工作。配合相关部门积极抓好海绵城市争取、创建国家卫生城市、环境优美示范城市、森林城市创建和城市变景区等各项工作。

29、抓水利风景区建设。积极发挥水利风景区建设在打造“138”旅游重点工程的基础性作用，力争2015年东兴区松林水库、资中县龙江水库成功创建省级水利风景区。深入推进以水质生态修复试点推广为主要内容的塘库“清水工程”，营造良好水生态环境。

（四）促改革，奋力创新涉水管理模式

30、抓水利工程建管体制改革。创新融资机制，积极引进政府和社会资本合作PPP模式，鼓励和吸引社会投资参与水利工程建设。狠抓小型农田水利工程产权制度改革和创新运行管护机制试点，督促指导资中县有序做好省级试点县工作。继续完善水库安全投保机制，降低水库发生安全事故后可能造成的损失风险。鼓励发展农民用水合作组织，推进农村水利工程专业化管理和用水户协会规范化建设，促进农田水利设施良性运行。

31、抓水权交易改革。按照今年中央1号文件精神和省水利厅统筹谋划，稳步推进的要求，积极开展取用水许可证颁发、小型水利工程确权、农村综合水价确定、取用水户水资源使用权登记等各项基础性工作，为水权交易试点奠定基础。

32、抓水政执法改革。建立市水务局法律顾问工作制度，积极开展会前学法活动。改革完善以水政、渔政、水保、防汛、农村供水为重点的水政综合执法体系，着力抓好水政综合执法队伍组建和相关配套制度建设，探索建立综合执法联动机制。积极创新工作方式方法，继续加强取水用水、河道采砂、入河湖排污口等执法检查，严厉查处涉水违法案件。

33、抓人才培养改革。革新人才培养思路，依托省水利干部学校、内江职院、隆昌县石盘滩水利人才实训基地，探索健全水利系统“人才提质”、“人才递进”机制，全面提升全市水务系统人才素质，主动适应经济发展新常态对水利人才的更高要求。

（五）塑品牌，极力推动产业技术发展

34、抓现代渔业发展。深入实施“1538”现代渔业倍增计划，抓好现代渔业园区建设、水产健康养殖技术推广和内江渔业品牌打造。做大做强生态甲鱼、生态泥鳅以及观赏鱼养殖，形成内江水产核心拳头产品。积极推广稻鱼耦合技术示范，大力发展稻田生态养殖，在增加农民收入上取得新突破。全年力争实现水产品产量10.5万吨，全社会渔业经济总产值23亿元。

35、抓渔业资源保护。坚持依法治渔，坚决打击非法捕捞作业，保护天然水域渔业资源。强化渔业船舶安全管理，确保渔业生产安全。同时，抓好生态渔业的可持续发展研究，推行水库以鲢鳙鱼养殖为主的生态养殖的模式，赋予塘库生态修复技术更多、更丰富的内涵，适时申报科技进步奖。

36、抓水产品质量安全。围绕产业创新驱动，大力推进水产品品质提升工程，积极建设省级无公害水产基地和农业部水产健康养殖示范场。加强渔业生产全程监管，确保水产品质量安全检测合格率达98%以上、苗种生产场“两证”发放率达到100%。

37、抓产学研开放合作。积极推进渔业招商引资，吸引民间资本投资渔业发展，增强我市渔业发展后劲，力争到位渔业招商引资资金2000万元。加强与俄罗斯科学院和湖南新丝路中俄投促公司合作，共同开展鱼类杂交的现代化生物技术的研发和运用、规模生态健康养殖模式综合技术开发示范、杂交鲟鱼子酱生产出口、优质改良金鱼品种出口等技术交流合作，扩大内江水产对外影响力。积极与四川省水产研究所、西南大学、内江师院联合，开展泥鳅养殖标准化、稻鱼耦合、水产电子商务管理、水质生态修复、水产电子商务生态链及可持续发展等重点课题研究，建好内江水产电子商务平台，筹办好全省水产电子商务现场会。

38、抓水电勘察设计。大力实施“科技兴院”、“人才强院”战略，着力构建新型现代院所管理体系，保持全省行业领先地位。充分发挥成都、西昌分院的“窗口”示范作用，立足内江，面向四川，走向全国，不断拓宽生产经营覆盖面，打造一批优良工程、精品工程，创优经济效益，扩大社会效应。积极适应新常态需求，注重新材料、新工艺、新产品研发推广，促进科技成果向生产力转化，培育经济增长新亮点。

39、抓水文勘测服务。立足水资源监测、水情情报预报和水环境监测评价，突出服务民生和经济社会发展，加强水文监测，为地方政府防汛抗旱决策提供可靠的技术保障。充分发挥人才队伍和技术装备优势，积极开展水文水资源调查评价建设项目水资源论证、工程测量、水情遥测系统的设计与实施等水文服务，在保持业界领先地位的同时提升社会影响力。

三、保障措施

（一）夯基础，大力加强组织队伍建设

40、抓党组织建设。健全完善党建工作制度，严格落实党建工作责任制，按照“务实易行、统筹兼顾、分类指导”的原则，进一步完善水务系统党建工作考核评价体系。强化对党员干部的思想政治教育，大力推进“学习型”党组织建设。加强党务干部的业务能力建设，指导基层党组织做好党员发展和党员管理等工作。充分发挥党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用，深入开展“水务道德讲堂”，挖掘一批先进典型并充分发挥其示范引领作用。

41、抓党风廉政建设。切实落实“正风肃纪”深化年工作要求，着力抓好党风廉政建设。强化党委主体责任和纪委监督责任的落实，配齐市水务局纪委班子，健全惩治和预防腐败体系，全面落实党风廉政建设责任制，切实抓好反腐倡廉工作。深入开展“三严三实”教育活动，深化正风肃纪专项治理，建立健全正风肃纪工作长效机制。提升水利工程建设领域廉政风险联合防控机制实效，探索建立在建水利工程派驻纪检监察工作机制；积极开展“廉政文化进机关”活动，抓好系统廉政文化建设。

42、抓队伍建设。围绕政策落实、项目建设、资源管理、效益发挥，深入开展“三联”、“六送”帮扶和“一对一”认亲结对，继续保持水务系统干部职工走入基层、心贴群众、帮扶发展的良好作风。认真按照上级相关规定和要求，充分发挥工会、妇委会和团委作用，积极开展健康向上的职工文体活动，继续打造阳光和谐的水务团队。

（二）重监管，努力保障水务系统安全

43、抓资金监督管理。坚持“分级管理、分级负责，专人专账、专款专用，厉行节约、注重绩效”的原则，强化项目投资计划执行，保证项目资金全部用于水利工程建设，坚持做到专账核算、专项审计，严禁截留、挤占、挪用和转移工程建设资金，确保资金安全。

44、抓安全监督管理。建立健全水利行业安全生产形势定期分析研判机制，巩固完善“乡镇（街道）定期摸排，县（区）水务局核查整改，市水务局重点复核督办”的水利行业安全生产隐患排查整改长效机制。定期组织开展安全生产大检查活动，重点抓好水库、堤防、地方水电站等工程及各类在建水利项目安全监督管理，坚决杜绝各类涉水安全责任事故发生。

45、抓安全度汛。强化排隐提能工程建设，加大防汛度汛安全检查力度，重点对水库水电站、江河堤防、在建工程、城镇低洼地带、支流河渠、山洪灾害易发区域等重点防汛目标进行全面检查，确保防汛安全隐患及时有效排除；强化五级防汛抗旱服务体系和应急队伍建设，做好设备、物资保障，切实增强应急处置能力。

（三）提效能，强力优化水务发展环境

46、抓行政权力清理。进一步完善行政权力运行平台，加强行政权力运行平台管理，确保事项和案件录入及时，依法规范操作。按照市政府公布的行政权力事项清单，及时调整取消、下放和不列入清单的行政权力事项。完善党务政务公开措施，增强公开时效。

47、抓涉水行政审批。继续全面清理规范行政许可、非行政许可项目，加强对行政审批权的监督制约，推进行政审批标准化建设，建立联动服务机制，加强对县（区）涉水行政审批工作的监督指导。坚持“两集中、两到位”，强化政务服务公开，着力构建“审批一条龙、服务一站式”的行政审批工作新机制。

48、抓行政效能建设。加大督查督办工作力度，加强对重点水利项目推进、市委市政府领导交办（批示）事项、局党委行政议定事项办理落实情况的跟踪督办。深入开展“庸懒散浮拖”专项整治活动，探索建立以农村饮水安全和各类重点项目为核心的水务系统行政效能考评奖惩问责机制，不断增强干部职工抓落实的意识，着力打造高效水务。高度关注“12345”市民热线和舆情信息，努力解决群众来访问题。加强档案、保密工作，抓好机关公文运转、信息对接、卫生管理，提高服务水平。

49、抓目标绩效管理。强化对市委市政府年度综合目标任务的分解落实和跟踪督促，确保全年目标任务圆满完成。完善对县（区）水务局、局直属各单位和局机关各科室的目标考核办法，优化系统目标管理和绩效考评。

50、抓发展氛围营造。围绕全市水务中心工作，组织召开全市水务系统宣传工作会议及信息员业务专题培训，切实加强全市水务宣传信息员队伍建设。结合“世界水日·中国水周”、“12.4宪法日”、“阳光政务热线”等主题活动，主动加强与市委外宣办和各级各类新闻媒体的联系沟通，全力争取支持，为深入实施兴水惠民“五年行动计划”，着力推进农村饮水安全决战年、积淀项目盘点年、五年目标谋划年、正风肃纪深化年各项工作营造良好氛围。

内江市水务局办公室                    2015年2月8日印发